Број VIII 404-189/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

ЈАВНА НАБАВКА – ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ УЖИЦЕ – ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број VIII 404-189/18 (услуге)

август, 2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка број VIII 404-189/18 од 08.08.2018. године јавне набавке мале вредности (услуге) број VIII 404-189/18 и Решења о образовању комисије број VIII 404-189/18  од 08.08.2018. године за јавну набавку мале вредности (услуге) број VIII 404-189/18, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности – Пројекат реконструкције Предшколске установе Ужице – вртић Полетарац

VIII 404-189/18 (услуге)

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 14. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 15. |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 24. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 25. |
| VII | Модел уговора | 36. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 41. |
| IX | Прилог 1. – Образац референтне листе | 51. |
| X | Прилог 2. – Потврда о реализацији раније закључених уговора | 52. |
| XI | Прилог 3. – Потврда о обиласку локације | 53. |
| XII | Прилог 4. – Састав одговорних лица за реализацију уговора | 54. |
| XIII | Прилог 5. – Шаблон табеле за предмер и предрачун | 55. |

Конкурсна документација укупно садржи 55 стране.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број VIII 404-189/18 су услуге – „Пројекат реконструкције Предшколске установе Ужице – вртић Полетарац“.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге техничког пројектовања – 71320000-7.

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по  партијама.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ОБЈЕКАТ:РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЋА „ПОЛЕТАРАЦ“

КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ 4228КО УЖИЦЕ

МЕСТО:УЖИЦЕ

Циљеви пројекта

На основу позитивног искуства из увођења концепта Европске енергетске награде (ЕЕА) – швајцарског приступа управљању енергијом на локалном нивоу - у Украјини и Румунији, Швајцарски државни секретаријат за економске послове (SECO) одлучио је да олакша увођење система ЕЕА у Србији. Свеобухватна студија изводљивости спроведена у 2015. години довела је до избора четири општине које би биле укључене у прву фазу ПЕЕУЕО пројекта међу којима је и Град Ужице.

Краткорочни циљеви пројекта су побољшање енергетског менаџмента у општини и енергетске ефикасности  јавних зграда, увођење, где је то могуће, обновљивих извора енергије.

Дугорочни циљ је побољшање укупне енергетске и климатске равнотеже градских и националних влада, захваљујући побољшаној енергетској ефисности и смањењу емисије CO2.

Директни корисник је Град Ужице са  око 80.000 становника, а конкретније, градско особље задужено за управљање енергијом; ученици, наставници и менаџери школа или вртића.

Студија изводљивости идентификовала је 7 јавних објеката који ће бити рехабилитовани у погледу енергетске ефикасности и коришћења обновљиве енергије. У току почетне фазе пројекта, ова листа је прилагођена. Ажурирана листа објеката и одговарајуће мере су основа за реконструкцију. Након анализирања више опција за динамички план компоненте 2, одлучено је да сефаза пројектовања спроведе до новембра 2018. и да се са имплементацијом крене у јулу 2019. Ово би омогућило да се грађевински радови спроводе у току летњег распуста 2019. године.

Након иницијалне фазе (фаза 1) која укључује углавном стратешко планирање пројекта, одржава се фаза пројектовања (фаза 2) у којој пројектни пројекти појединачних зграда израђују пројектни тимови у сарадњи са Градом. Појединачни пројекти чине основу за тендерски процес (фаза 3) који централно организују тимови ‘Quiddita’ и ‘EBP’. У коначној реализацији (фаза 4),изводиће се радови предвиђени у пројектној документацији и спроводити мерења неопходна за праћење резултата пројекта.

Да би се испоштовао план, кључно је да се на време уради техничка документација са свим неопходним дозволама. Неопходно је да Град достави квалитетну пројектну документацију за све фазе пројекта (Идејно решење,  Пројекат заграђевинску дозволу са предмером и предрачуном и Пројекат за извођење) консултанту на контролу пре предавања пројекта надлежнима у општини. Рокови за достављање пројектне документације инвеститиору су:

- ИДР - Идејно решење за потребе исходовања услова, 20 дана од момемнта потписивања уговора

- ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу са предмером и предрачуном, 60 дана од момента потписивања уговора

- ПЗИ - Пројекат за извођење, 70 дана од момента потписивања уговора

Након контроле консултанта и према корекцијама, Град мора да прибави сва неопходна одобрења до новембра 2018. године, када се завршава фаза пројектовања. Сви поменути задаци морају бити извршени на време, у противном, имплементација пројекта компоненте два ће бити пролонгирана што резултира измењеним планом рада.

# Опште смернице

Вртић „Полетарац“ је изграђен 1987. године. Изграђен је у скелетном армирано бетонском систему. Каснијих година у једном делу је извршена доградња. Спратност објекта  у једном делу је приземље, а у другом приземље + спрат + поткровље. Површина објекта је 1.876м2. На објекту постоји урађена термоизолација, али је потребно проверити и испитати колика је њена дебљина, евнтуална оштећеност и функционалност протеком времена и да ли испуњава услове у складу са пројектом енергетске ефикасности.

Израдити пројектну документацију за потребе „Пројекта енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО)“.

Обим и врста пројектом третираних и предвиђених радова на енергетској санацији

- Изолација фасадних зидова каменом вуном мин d=15cm (односно у складу са елаборатом ЕЕ и стањем постојеће термоизолације)

- Замена прозора са ПВЦ столаријом при чему је Uw1,3 W/m2K тамо где већ нису промењени

- Постављање спољашњих ролетни на прозоре са јужне стране

- Замена спољашњих врата са алуминијумском браваријом при чему је Uw1,6 W/m2K

- Изолација по поду тавана каменом вуном мин d=20cm (односно у складу са елаборатом ЕЕ) са хидро изоалцијоном фолијом

- Поправка кровне конструкције и потребних лимарских радова

- Од термотехничких инсталација урадити термостатички вентили са антивандал заштитом

- Заштитом, аутоматски балансни вентили, гасна инсталација, односно све радове у складу са пројектним задатком

- LED расвета

- Санација крова због прокишњавања.

Обим осталих радови

Задатак пројектанта је да направи комплетан увид у постојеће стање објекта, конструкције, инсталација, столарије, завршне обраде подова и зидова, плафона, кровне конструкције, кровног покривача и изврши анализу постојећег стања и предложи, пројектом дефинише адекватне мере за све потребне реконструкције, изградње, замене на свим деловима објекта, како у конструктивном смислу самог грађевинског објекта, тако и у функционално-технолошком смислу опремљеног свом прописаном, пројектованом опремом и инсталацијама за дате потребе.

Предвидети замену унуатрашње столараије.

Предвидети замену светларника, односно затворених тераса са ПВЦ столаријом при чему је Uw1,3 W/m2K.

Предвидети замену комплетне елктрo инсталације у целом објекту.

Реконструкција тоалета са заменом водоводне и канализационе мреже.

Реконструкција хидрантске мреже.

Замена унутрашњих портала са алуминијумском браваријом.

Предвидети реконструкцију малог дечијег игралишта површинр око 200 m2. За потребе тих радова пројектант мора извршити геодетско снимање лоакације и вредност тих радова мора укалкулисати у понуђену цену.

Пројектовати мере заштите од пожара.

Пројектовати видео надзор.

Пројектант треба приликом израде да се руководи најоптималнијим и рационалним решењем.

Термо техничке инсталације

У објекту Вртића „Полетарац“ у Ужицу,  је урађен систем радијаторског грејања са двоцевним разводом. На радијаторима су монтирани обични радијатоарски вентили без термостатсек главе. Циркулациона пумпа је обична без фреквентне регулације. Извор топлоте је котларница на угаљ.

На објекту није рађена енергетска санација. Потребно је урадити пројектну документацију за уградњу гасног генератора топлоте.

На основу података о термичким карактеристикама термичког омотача из Елабората енергетске ефикасности, после предузимања мера побољшања енергетске ефикасности, извршити термички прорачун. Извршити снимање постојећег система радијаторског грејања. Извршити анализу стања. На основу извршене анализе предвидети потребне радове на санацији и реконструкцији разводне мреже грејања и радијатора.

Према постојећим радијаторима и одређеном топлотном конзуму одредити реалан радни режим система радијаторског грејања. На грејним телима пројектовати радијаторске вентиле са термостатском главом (варијанта са анти вандалском заштитом) и радијаторску пригушницу.

Циркулацију воде у систему радијаторског грејања вртића обезбеђују радна и резервна циркулациона пумпа. Пројектовати пумпе високе ефикасности.

До Вртића је урађен прикључни гасовод. Потребно је урадити Пројекат прикључења гасног генератора топлоте на систем постојећег грејања. Гасни генератор топлоте пројектовати поред Вртића. Пројектовати гасни генератор топлоте са кондензационим котловима високе ефикасности (са степеном корисности већим од 108% за Hi или већим од 97% за Hs) при температурном режиму 40/30°С, који имају омогућују укључивање котлова каскадном раду, зависно од потребне количине топлоте коју треба испоручити. У оквиру контејнера предвидети гасне кондензационе котлове у каскади (или појединачо), са потребним хидрауличним, електро и димоводним компонентама.

Аутоматска регулација генератора топлоте треба да омогући регулцију температуре полазне воде у функцији спољне температуре ваздуха. Сваки котао треба да има сопствену циркулациону пумпу која се повезује на заједничку хидрауличну скретницу у саставу гасног генератора топлоте.

Гасни генератор топлоте се монтира напољу. Из безбедносних разлога у гасном генератору топлоте је обезбеђена интензивна циркулација спољашњег ваздуха који је током грејне сезоне хладнији од нула степени целзијуса.

Потребно је да се гасни генератор топлоте састоји од контејнера који поседује све потребне атесте. Контејнер мора бити довољних димензија да обезбеди смештај гасних котлова и пратеће опреме, са слободним манипулативним простором испред котлова за пролаз и сервис минималне ширине 600 mm. Контејнер мора имати уграђено осветљење, потребне електричне инсталације и развод унутар контејнера. Контејнер мора бити израђен од термоизолованих сендвич панела минималне дебљине 60 mm, минималне ватроотпорности панела 60 мин.

Контејнер гасног генератора мора бити са вратима такође израђеним од панела као и остатак контејнера. Врата се морају отварати у поље, бити израђена тако да се сама затварају помоћу челичне опруге, и да се могу фиксирати у отвореном положају. Мора бити обезбеђена заштита од варничења на додиру врата и штока.

Гасни генератор мора бити опремљен отворима за потребну природну вентилацију у складу са одговарајућим прорачуном из елабората за добијање стручног мишљења о квалитету. Генератор мора бити опремљен унутрашњим осветљењем, сервисним утичницама 230 В и 24 В и изведеним уземљењем које се спаја са уземљењем објекта. Пројектовати испоруку контејнера гасног генератора уз обавезно издавање гаранције на водонепропусност и атмосферске утицаје од најмање 5 година.

Систем грејања вртића ради са великим прекидом грејања када Вртић не ради. Да би се спречило замрзавање гасног генератора топлоте у случају застоја у раду гасног генератора, нестанка гаса или електричне енергије, пројектовати измењивач топлоте који ће се монтирати у котларници на угаљ. Примарни круг измењивача ће бити напуњен термофлуидом са спречавањем од мржњења до спољних температура од -20оC и на њега ће бити повезан гасни генератор. У секундарном кругу ће циркулисати вода из систем грејања Вртића. За циркулацију у примарном кругу пројектовати радну и резервну циркулациону пумпу. Циркулацију воде у систему радијаторског грејања вртића обезбеђују радна и резервна циркулациона пумпа. Пројектовати пумпе високе ефикасности.

Урадити пројекат унутрашњих гасних инсталација за гасни генератор и друге гасне потрошаче који ће се прикључити на гасну мрежу.

Опрему димензионисати на основу прорачуна топлотних губитака и хидрауличног прорачуна цевне мреже.

# Пројектна документација

Потребно је израдити пројектно-техничку документацију на нивоу:

- Идејно решење ради прибављања локацијских услова

- Пројекта за грађевинску дозволу - ПГД

- Пројекта за извођење – ПЗИ

Елементи техничке документације за потребе израде документације у оквиру „Пројекта енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО)“ у зависности од предвиђених радова објеката су следећи пројекти:

- број 0 - Главна свеска

- број 1 - Архитектура, Пројектант мора поседовати важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије број 300 или 301

- број 2 - Конструкција и други грађевински пројекти, Пројектант мора поседовати важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије број 310 или 311 или 317

- број 3 - Хидротехничке инсталације, Пројектант мора поседовати важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије број 313 или 314

- број 4 - Електроенергетске инсталације, Пројектант мора поседовати важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије број 350

- број 5 - Телекомуникационе и сигналне инсталације, Пројектант мора поседовати важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије број 353

- број 6 - Машинске инсталације-термотехничке инсталације, Пројектант мора поседовати важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије број 330

- број 7 - Спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака, Пројектант мора поседовати важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије број 300 или 301 или 310 или 311 или 317 или 313 или 314

- Елаборат енергетске ефикасности, Пројектант мора поседовати важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије број 381

- Елаборат заштите од пожара, Пројектант мора поседовати важеће Решење, лиценца МУП-а

- Главни пројекат заштите од пожара, Пројектант мора поседовати важеће Решење, лиценца МУП-а.

У оквиру пројекта за грађевинску дозволу потребно је урадити:

- Хидраулличну шему постојећег стања

- Цртеж основе са положајем , величином и типом грејних тела

- Хидрауличчну шему  новопројектованог стања

- Радспоред опреме у котларници, ново пројектовано стање

- Урадити детаљан предмер радова који обухвата радове на демонтажи постојеће опреме и радове на испоруци и монтажи новопројектованог  решења

- У оквиру пројекта за извођење урадити потребне детаље и пресеке за монтажу  опреме и радове у котларници на чврсто гориво на коју се прикључује гасни генератор топлоте.

Постојећа котларница на угаљ остаје као погонска резерва. Пројектовати прикључење гасног генератора топлоте тако да омогућава несметан рад котларнице на угаљ у случају потребе.

Графичка документација треба да садржи цртеже основа, пресека и изгледа објеката, са свим карактеристичним детаљима који су неопходни за извођење планираних радова.

Неопходно је графичком документацијом приказати постојеће стање објекта и новопланирано стање објекта, као и  цртеже преклопљеног стања.

# Предмер и предрачун

У фази пројекта за грађевинску дозволу, потребно је доставити Предмер и предрачун радова. Сви описи и спецификације релевантне за енергетску санацију објеката морају бити усаглашени са Консултантом у овој фази. Предмер и предрачун треба да буде достављен са нивоом толеранцијом на грешку ±10%.

Пројектно-техничком документацијом дати детаљан технички опис постојећег стања и  попис свих планираних радова на објекту.

Предмером и предрачуном радова сагледати обим интервенције квалитетно и прецизно, што подразумева да предмер и предрачун радова буде што детаљнији и тачнији, у циљу елиминисања накнадних радовa приликом извођења. Описом позиција радова датих предмером и предрачуном потребно је прецизно дефинисати начин, технологију и обим извођења радова, врсту материјала, техничке карактеристике материјала и све остале неопходне податке. Пројектом дефинисати све неопходне припремне радње које су потребне за несметано извођење планираних радова као и све завршне радове који су неопходни за довођење објекта у стање неопходно за његово нормално функционисање. Приликом дефинисања позиција радова потребно је избегавати фаворизовање одређених произвођача.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за све радове, системе и производе.

Радови у Предмеру и предрачуну морају имати одређену структуру са специфичним групама радова релевантним за пројекат ПЕЕУЕО и морају бити урађени двојезично на српском и енглеском језику (шаблон табела предмера и предрачуна налази се у прилогу).

Архитектонски и конструктивни радови

- Припремни радови и радови везани за стабилност конструкције

- Мере енергетске ефикасности (пакет енергетских мера је дат у анексу А1) са свим пропратним радовима неопходним за имплементацију мере енергетске ефикасности

  - Замена прозора, светларника и врата

  - Термичка изолација фасадних зидова

  - Термичка изолација таван/крова

  - Термичка изолација плафона подрума

  - Брисолеји на прозорима, односно ролетне

  - Сви додатни радови неопходни за извођење мера енергетске ефикасности (лимарски радови, поплочање и слично)

- Мере комфора

  - Подови са свим пропратним радовима (демонтажа постојећих подова, бетонски радови)

  - Замена унутрашњих радова са свим пропратним радовима (демонтажа постојећих врата и слично)

  - Реновирање тоалета

- Сви пропратни радови који су захтевани овим пројектним задатком и уочени у току пројектовања

Хидротехничке инсталације

- Радови на реконструкцији ВиК мреже

- Радови на реконструкцији хидрантскеј мрежие

Материјализација цеви свеже воде (ПВЦ, олово, итд.) мора бити посебно назначена у целој згради тако да се може донети одлука ако је потребна замена.

Електроенергетске инсталације

- ЛЕД светиљке са свим пропратним радовима неопходним за извођење

- Нове електро инсталације у целом објекту.

Телекомуникационе и сигналне инсталације

- Против пожарни систем

- Видео надзор

Машинске инсталације-термотехничке инсталације

Описом позиција радова датих предмером и предрачуном потребно је прецизно дефинисати начин, технологију и обим извођења радова, врсту материјала, техничке карактеристике материјала и све остале неопходне податке. Пројектом дефинисати све неопходне припремне радње које су потребне за несметано извођење планираних радова као и све завршне радове који су неопходни за довођење објекта у стање неопходно за његово нормално функционисање. Приликом дефинисања позиција радова потребно је избегавати фаворизовање одређених произвођача.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за све радове, системе и производе.

Након извођења горе наведених мера, унутрашња температура просторија мора да буде према националним и ЕУ стандардима.

У предмеру и предрачуну радова придржавати се техничких норматива и ускладити их са пројектом (по потреби додавати столарске, земљане, армирачке, подополагачке и све друге радове, а у складу са прописима и стандардима).

# Уклањање отпада

Током сагледавања радова на објекту потребно је посветити посебну пажњу процесу уклањања отпада са локације током извођења радова, те је неопходно већ у фази пројектовања сагледати отпадни материјал са количинама, према категоријама материјала. Пројектом дефинисати елементе који су:

- класичан отпад који се вози на стандардну депонију,

- потенцијална сировина за рециклажу,

- материјал који се може користити за поновну употребу,

- материјал који се класификује као опасан отпад.

Уколико пројектант уочи присуство штетног материјала по животну средину на објекту, потребно је да благовремено обавести консултанта како би сви остали учесници у пројекту били упознати са овим проблемом и сагласни са предложеним решењем.

# Проблеми на одржавању објекта

Задатак пројектанта је да уочи на објекту све проблеме настале неадекватним одржавањем објекта. Листа већ уочених проблема треба да буде допуњена у току анализе постојећег стања. Педложена решења проблема имплементирати у пројекат и предмер и предрачун радова.

# Листа прилога

### Прилог 1 - Шаблон табеле за Предмер и предрачун радова

Напомена

Предвиђене мере треба да буду детаљно описане (спецификација) и употпуњене неопходним и разумним припремним и колатералним радовима.

Све техничке делове документације за потребе тендера (техничке описе, спецификације, графичке прилоге, предмере и предрачуне и сл.) радити двојезично на српском и енглеском језику (Шаблон табела предмера и предрачуна дата у прилогу).

Квалитетна пројектна документација за све фазе пројекта  (Идејно решење, Пројекат за грађевинску дозволу са предмером и предрачуном и пројекат за извођење) треба да се достави консултанту на преглед пре предавања пројекта надлежнима за услове и дозволе.

Пројектант треба приликом израде да се руководи најоптималнијим и рационалним решењем.

Остало

Техничку документацију израдити у складу са важећим прописима и техничким нормативима за ту врсту објеката и ниво пројектовања, уз обавезне консултације са Инвеститором којем ће се  омогућити увид у ток израде пројекта.

У току израде техничке документације, Пројектант је дужан да сарађује, а Инвеститор да координира, са свим надлежним јавним предузећима и установама од интереса за израду пројектних решења.

Пројектант је дужан да добије сагласност Инвеститора на усвојено пројектно решење.

Обавеза пројектанта да по овлашћењу инвеститора наступа у електронској процедури пред надлежним органом у циљу исходовања свих потрбних дозвола (од услова, преко ГД, пријава, прикључака до УД)

Сви текстуални и графички прилози морају бити потписани и оверени лиценцним печатом одговорних пројектанта.

Идејни пројекат и Пројекат за извођење израдити и доставити у 4 примерка у аналогном и дигиталном формату (dwg. xcl. doc.Формат)

ИНВЕСТИТОР:

Град Ужице

М.П.             П О Н У Ђ А Ч:

_____________________

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Контакт особа за обилазак локације и оверу Прилога број 3 ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ је Александар Тасић, телефон: 064/806 26 68. Обилазак локације извршиће се радним даном (понедељак-петак) у времену од 12:00 до 14:00 часова, а најкасније два дана пре истека рока за подношење понуда.

Понуђачи су у обавези да најкасније 1 (један) дан пре обиласка локације  доставе пријаву за обилазак електронским путем на адресу aleksandar.tasic@uzice.rs.

Понуђач је у обавези да изврши обилазак локације како би био упознат са потенцијалним проблемима приликом извођења предметне услуге. Касније примедбе под том основу Наручилац неће уважавати.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН. | А) Овлашћење – Решење Министарства унутрашњих послова за израду Главног пројекта заштите од пожара – лиценца А у складу са чланом 32. Закона о заштити пожара („Сл. Гласник РС“, бр.111/09 и 20/15); Б) Овлашћење – Решење Министарства унутрашњих послова за Пројектовање посебних системаи мера заштите од пожара у складу са чланом 38. Закона о заштити пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и то: за израду пројеката стабилних система за гашење пожара – лиценца Б1, израду пројеката стабилних система за дојаву пожара – лиценца Б2. |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ да је понуђач у претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017 години) остварио пословни приход у минималном износу од 1.800.000 динара са пдв-ом. | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ Да је понуђач у претходне 3 (три) године (2015, 2016 и 2017) израдио техничку документацију – Главне пројекте и/или Пројекте за дозволу и Пројекте за извођење и/или Идејне пројекте реконструкције и Пројекте за извођење за објекте са следећим карактеристикама: Укупна минимална површина испројектованих (нова градња, реконструкције, доградње, надоградње и слично) објеката јавне намене од 3.700 м2 бруто развијене површине. | Прилог 1. Образац референтне листе - Попуњен, оверен печатом и потписом овлашћеног лица понуђача Прилог 2. Потврда о реализацији раније закључених уговора - Попуњен, оверен печатом и потписом овлашћеног лица понуђача |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ да понуђач има по основу уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) минимално 7 дипломираних инжењера са лиценцама Инжењерске коморе Србије и то: дипломирани инжењер архитектуре 300 или 301 – 1 извршилац дипломирани грађевински инжењер 310 или 311 или 317 – 1 извршилац дипломирани грађевински инжењер 313 или 314 – 1 извршилац дипломирани инжењер електротехнике 350 – 1 извршилац дипломирани инжењер електротехнике 353 – 1 извршилац дипломирани инжењер машинства 330 – 1 извршилац дипломирани инжењер архитектуре 381 – 1 извршилац | За минимално 7 дипломираних инжењера прилажу се копије личних лиценци са копијом потврда Инжењерске коморе Србије о важности лиценци као и докази о радном статусу копије уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) заједно са копијом одговарајућег М обрасца. |
| 4. | Обавеза обиласка локације | Прилог број 3 - Потврда о обласку локације – попуњен, оверен потписом и печатом |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН наведених под редним бројем 1 у табеларном приказу додатних услова, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем: А) Овлашћење – Решење Министарства унутрашњих послова за израду Главног пројекта заштите од пожара – лиценца А у складу са чланом 32. Закона о заштити пожара („Сл. Гласник РС“, бр.111/09 и 20/15);

Б) Овлашћење – Решење Министарства унутрашњих послова за Пројектовање посебних системаи мера заштите од пожара у складу са чланом 38. Закона о заштити пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и то: за израду пројеката стабилних система за гашење пожара – лиценца Б1, израду пројеката стабилних система за дојаву пожара – лиценца Б2..

- Испуњеност додатног услова за за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведеног под редним бројем 2. у табеларном приказу додатних услова, понуђач доказује достављањем:

Прилога 1. Образац референтне листе - Попуњен, оверен печатом и потписом овлашћеног лица понуђача;

Прилога 2. Потврда о реализацији закључених уговора - Попуњен, оверен печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

- Испуњеност додатног услова за за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведеног под редним бројем 3. у табеларном приказу додатних услова, понуђач доказује достављањем:

- Дипломирани инжењер архитектуре 300 или 301 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани грађевински инжењер 310 или 311 или 317 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани грађевински инжењер 313 или 314 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани инжењер електротехнике 350 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани инжењер електротехнике 353 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани инжењер машинства 330 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани инжењер архитектуре 381 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Испуњеност додатног услова за за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведеног под редним бројем 4. у табеларном приказу додатних услова, понуђач доказује достављањем:

- Прилог број 3 -  Потврда о обиласку локације – попуњен, оверен печатом и потписом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

А) Овлашћење – Решење Министарства унутрашњих послова за израду Главног пројекта заштите од пожара – лиценца А у складу са чланом 32. Закона о заштити пожара („Сл. Гласник РС“, бр.111/09 и 20/15);

Б) Овлашћење – Решење Министарства унутрашњих послова за Пројектовање посебних системаи мера заштите од пожара у складу са чланом 38. Закона о заштити пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и то: за израду пројеката стабилних система за гашење пожара – лиценца Б1, израду пројеката стабилних система за дојаву пожара – лиценца Б2.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. Наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

- Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре за претходне три године 2015., 2016. и 2017.

- Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. Наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

- Прилог 1. – Образац референтне листе - Попуњен, оверен печатом и потписом овлашћеног лица понуђача;

- Прилог 2. – Потврда о реализацији раније закључених уговора - Попуњен, оверен печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

3) Кадровски  капацитет услов под редним бројем 3. Наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

- Дипломирани инжењер архитектуре 300 или 301 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани грађевински инжењер 310 или 311 или 317 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани грађевински инжењер 313 или 314 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани инжењер електротехнике 350 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани инжењер електротехнике 353 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани инжењер машинства 330 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани инжењер архитектуре 381 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

4) Обавеза обиласка локације услов под редним бројем 4. Наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

- Прилог број 3 -  Потврда о обиласку локације – попуњен, оверен печатом и потписом.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

- доказ из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

- доказ из члана 75. став 1. тачка 3) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

- доказ из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи период важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти период важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности – Пројекат реконструкције Предшколске установе Ужице – вртић Полетарац број VIII 404-189/18.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Пројекат реконструкције Предшколске установе Ужице – вртић Полетарац број VIII 404-189/18

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) календарских дана, све у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа који испоставља понуђач (рачун/фактура), којим је потврђено извршење услуга, у свему према следећој динамици: 30% по изради и достављању Идејног решења за потребе исходовања услова уговорене вредности без пдв-а; 30% по изради и достављању Пројекта за грађевинску дозволу вредности без пдв-а; 40% по изради и достављању Пројекта за извођење. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок за реализацију | ИДР - Идејно решење за потребе исходовања услова, 20 дана од момента потписивања уговора ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу са предмером и предрачуном, 60 дана од момента потписивања уговора ПЗИ - Пројекат за извођење, 70 дана од момента потписивања уговора |
| Рок важења понуде | _____ дана (минимум 60 од дана отварања понуда (уписати) |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН Пројекат реконструкције Предшколске установе Ужице – вртић Полетарац | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ИДР - Идејно решење за потребе исходовања услова |  |  |
| ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу са предмером и предрачуном |  |  |
| ПЗИ - Пројекат за извођење |  |  |
| УКУПНО (ИДР + ПГД + ПЗИ): |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 2. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

- у колону 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности Пројекат реконструкције Предшколске установе „Ужице“ – вртић Полетарац број VIII 404-189/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности Пројекат реконструкције Предшколске установе „Ужице“ – вртић Полетарац број VIII 404-189/18, испуњава све услове из чл. 75. И 76.ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове:

Финансијски капацитет:

- Да је остварио у претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017 години) пословни приход у минималном износу од 1.800.000 динара са пдв-ом.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности Пројекат реконструкције Предшколске установе „Ужице“ – вртић Полетарац број VIII 404-189/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Чланови 2а. и 2б. модела уговора, биће унети у садржину Уговора, у колико за то буде имало основа – у зависности од понуде Понуђача.

Потребно је да понуђач попуни, овери печатом и потпише модел уговора.

УГОВОР О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „УЖИЦЕ“ - ВРТИЋ „ПОЛЕТАРАЦ“

НАРУЧИОЦА

1.Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој, улица Д. Туцовића бр. 52, коју заступа начелник г-дин Милоје Марић, дипл.ецц.

ПИБ : 101503055

МБ: 07157983

Број рачуна: 840-11640-31

Назив банке: Трезор

(у даљем тексту: Наручилац)

и

ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

2._____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

(у даљем тексту Пружалац услуге)

(све попуњава понуђач)

или

Носилац посла

_____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

(све попуњава понуђач

и

Члан гупе

_____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

и

Члан гупе

_____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

Уводне одредбе

Члан 1.

Наручилац је на основу члaна 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,14/15, 68/15) и Одлуке о покретању број VIII 404-189/18 од дана 08.08.2018. године, спровео  јавну набавку мале вредности (ЈНМВ бр. VIII 404-189/18).

Понуђач је на основу позива објављеног на Порталу јавних  набавки и  интернет страници наручиоца дана ___.  ___. 201_. године, доставио понуду број:         од дана ___  ___ 201__ .године. (попуњава Наручилац).

Наручилац  је на основу Извештаја  Комисије  о стручној  оцени понуда и Одлуке о додели уговора, бр._______ од  __   __ 201__. године,  изабрао понуду понуђача ___________ за јавну набавку „Пројекат реконструкције Предшколске установе „Ужице“ - вртић „Полетарац“.

(попуњава наручилац)

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет Уговора су услуге, које обухватају израду:

- ИДР - Идејно решење за потребе исходовања услова

- ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу са предмером и предрачуном

- ПЗИ - Пројекат за извођење, 70 дана од момента потписивања уговора

у свему према одредбама овог Уговора, опису Наручиоца и понуди  Пружаоца услуге број:  ____.од ____.201__. године, која је саставни део овог Уговора.(попуњава понуђач).

Члан 2а.

Пружалац услуге ће извршење уговорених послова, у складу са Понудом, делимично уступити подизвођачу: ________________________.

Проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  извршити  подизвођач  је: ___%, а део предмета набавке који ће извршити подизвођач је:_____________ (попуњава Наручилац у складу са Обрасцом Понуде)

Пружалац услуге, који је извршење  уговорених  радова, у складу са Понудом,  делимично уступио подизвођачу, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Члан 2б.

Уговорене  послове,  у складу са Понудом  и Споразумом,  бр. ____ од _______, заједнички  извршава група, коју чине:

• ______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• ______________  (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• _______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

(    све уписује наручилац у  складу са Обрасцом понуде)

Пружаоци услуге, који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу за извршење предметног уговора.

Финансијска вредност Уговора

Члан 3.

Уговорена вредност према усвојеној понуди и спецификацији  уговорених услуга износи _________________ (_______________________________________), која понуђена вредност увећана за припадајући ПДВ, укупно износи ____________ (___________________________) динара.

Наручилац плаћање уговореног износа врши, по динамици  наведеној у члану 5. овог уговора.

Члан 4.

Изричито се захтева да Наручилац буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма извршења услуге. Услуге  везане за ту околност се обустављају док Наручилац не донесе одлуку како ће се поступати.

Плаћање

Члан 5.

Наручилац ће плаћање извршенихуслуга ивршити на основу фактуре-рачуна/ Пружаоца услуге, на следећи начин:

- 30% по изради и достављању Идејног решења за потребе исходовања услова уговорене вредности без пдв-а;

- 30% по изради и достављању Пројекта за грађевинску дозволу вредности без пдв-а;

- 40% по изради и достављању Пројекта за извођење.

Наручилац ће фактуру-рачун оверене од стране Надзорног органа, прегледати, оверити и неспорну вредност исплатити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема ситуације, када и настаје дужничко поверилачки однос.

Фактура-рачун се испоставља у 6 (шест) примерака почетком  месеца, а најкасније до 5-ог у месецу за извршене услуге  у претходном месецу.

# Члан 6.

Наручилац услуге се обавезује да :

Пружаоцу услуге одмах по закључењу уговора

-пружи помоћ у погледу давања потребних и захтевних услова за извршење услуге.

Пружалац услуге  се обавезује да:

- изврши услугу  у складу са важећим прописима и правилима струке и одредбама овог уговора.

- изврши услугу  у складу са конкурсном документацијом и датом понудом бр.______од дана_______(попуњава понуђач)

- обавештава Наручиоца услуге о свим моментима који могу имати утицаја на успешну и благовремену израду услуге.

- пружи потребну помоћ у погледу правилне примене и реализације услуге.

Рок

Члан 7.

- Пружалац услуге се обавезује да  изврши услугу у року од:

- ИДР - Идејно решење за потребе исходовања услова, 20 дана од момемнта потписивања уговора

- ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу са предмером и предрачуном, 60 дана од момента потписивања уговора

- ПЗИ - Пројекат за извођење, 70 дана од момента потписивања уговора

Средства финансијског обезбеђења

Члан 8.

Пружалац услуге се обавезује у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговорa достави:

- бланко сопствену  меницу за добро извршење посла на износ од 10% од уговорене вредности понуде без пдв-а,  која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

- Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

- Уз меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране пословне банке.

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи.

Наручилац  ће  реализовати  -  уновчити  средство  финансијског  обезбеђења  у  случају  да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 9.

Саставни делови овог Уговора су:

Прилог 1. - Понуда Пружаоца услуге број _________ од _________. 201_. године . ЈН – бр. VIII 404-189/18.

Остале одредбе

Члан 10.

Измене и допуне овог Уговора  могу се вршити у складу са чл.115. Закона о јавним набавкама.

Члан 11.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  све  евентуалне  спорове  који  настану  у  вези  с овим Уговором,  решавају споразумно, у духу добрих пословних обичаја.

Одредбе Закона о облигационим односима и других позитивно-правних прописа, примењиваће се на све што није регулисано овим Уговором.

Члан 12.

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће спор решити пред надлежним судом.

Члан 13.

Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерака од којих је 3 (три) за Наручиоца и 3 (три)  за Пружаоца услуге

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ                                                       НАРУЧИЛАЦ

__________________                                            _______________________

Начелник-Милоје Марић, дипл.ецц.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности –  Пројекат реконструкције Предшколске установе Ужице – вртић Полетарац број VIII 404-189/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.08.2018. године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде (Образац 1) – попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - попуњен, оверен печатом и потписан; (достављање овог обрасца није обавезно);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Модел уговора - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Прилог 1 – Образац референтне листе - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Прилог 2 – Потврда о реализацији раније закључених уговора - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Прилог 3 – Потврда о обиласку локације - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Прилог 4 – Састав одговорних лица за реализацију уговора - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Споразум – којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу на износ од 5% од укупне вредности понуде без пдв-а која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити са клаузулама безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке.

- ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности –  Пројекат реконструкције Предшколске установе Ужице – вртић Полетарац број VIII 404-189/18  - НЕ ОТВАРАТИ или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - Пројекат реконструкције Предшколске установе Ужице – вртић Полетарац број VIII 404-189/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - Пројекат реконструкције Предшколске установе Ужице – вртић Полетарац број VIII 404-189/18  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) календарских дана, све у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу  документа који испоставља понуђач (рачун/фактура), којим је потврђено извршење услуга, у свему према следећој динамици:

- 30% по изради и достављању Идејног решења за потребе исходовања услова уговорене вредности без пдв-а;

- 30% по изради и достављању Пројекта за грађевинску дозволу вредности без пдв-а;

- 40% по изради и достављању Пројекта за извођење.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.3. Захтев у погледу рока за реализацију

ИДР - Идејно решење за потребе исходовања услова, 20 дана од момемнта потписивања уговора

ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу са предмером и предрачуном, 60 дана од момента потписивања уговора

ПЗИ - Пројекат за извођење, 70 дана од момента потписивања уговора

9.4. Остало

Идејни пројекат и пројекат за извођење морају се израдити и доставити у 4 примерка у аналогном и дигиталном формату (dwg.xcl.doc. format).

У фази пројекта за грађевинску дозволу, потребно је доставити шаблон табелу предмера и предрачуна која се налази у прилогу број 5 и која мора бити урађена двојезично на српском и енглеском језику.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу на износ од 5% од укупне вредности понуде без пдв-а која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити са клаузулама безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Изабрани понуђач се обавезује у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговорa достави:

- бланко сопствену  меницу за добро извршење посла на износ од 10% од уговорене вредности понуде без пдв-а,  која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

- Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

- Уз меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране пословне банке.

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи.

Наручилац  ће  реализовати  -  уновчити  средство  финансијског  обезбеђења  у  случају  да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

НАПОМЕНА:  Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије,  у складу са Одлуком о ближим условима, садржини  и  начину  вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011 и 80/2015).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Градска управа града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице или електронске поште на e-mail slavisa.projevic@uzice.rs или  aleksandar.tasic@uzice.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, Пројекат реконструкције Предшколске установе Ужице – вртић Полетарац број VIII 404-189/18“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: slavisa.projevic@uzice.rs или aleksandar.tasic@uzice.rs  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Градска управа града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице ; ЈНМВ број VIII 404-189/18;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока заподношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Законa.

19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. Став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској инситуцији.

(ПРИЛОГ 1)

IX ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Списак израђених пројеката (Главне пројект и/или Пројекте за дозволу и пројекте за извођење и/или Идејне пројекте реконструкције и  Пројекте за извођење) у претходне три године (2015, 2016 и 2017)

| Редбр. | Назив пројекта | Наручилац | Број уговора на основу ког су извешене услуге | Објекат бруто површине м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Укупна минимална површина испројектовваних (нова градња, реконструкције, доградње, надоградње и слично) објеката јавне намене од ____________ м2 бруто развијене површине.

Место:_____________                                                                  Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: За сваку наведену услугу у горњој табели понуђач је обавезан да достави потврду наручиоца о успешно извршеним услугама

(ПРИЛОГ 2)

X ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76. Став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

П О Т В Р Д У

Да је понуђач _________________________________ из ___________________

За наше потребе у функцији Наручиоца, квалитетно и уговореном року израдио следећу техничку документацију:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Укупна бруто површина објекта износи ___________м2

Број уговора _______________________ од ________________________

Пројекат је израђен _________________ године.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ___________________, телефон: ________________

Понуђач:

М.П.                     _____________________

(ПРИЛОГ 3)

XI ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке „Пројекат реконструкције Предшколске установе Ужице – вртић Полетарац, број VIII 404-189/18 и добили све потребне информације за припрему понуде.

ПОНУЂАЧ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ИЗВРШИО ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ:

____________________________

Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

ПОТВРЂУЈЕМ:

Место:_____________                                        Потпис представника Наручиоца:

Датум:_____________                         М.П.               _____________________

Напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и поуњава понуђач и лице овашћено за заступање у заједничкој понуди.

Овај образац мора бити предат уз понуду, оверен печатом и потписом од стране Понуђача и Наручиоца.

(ПРИЛОГ 4)

XII САСТАВ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА

| Р.б. | Име и презиме | Лиценца |
| --- | --- | --- |

Напомена: Понуђач је обавезан да за све чланове стручног тима достави доказе о радном статусу наведене у кадровском капацитету, као и личну лиценцу одговорног пројектанта са потврдом ИКС о важности лиценце.

У ________________ дана _______ 2018.године

Потпис овлашећеног лица:

М.П.                     _____________________

(ПРИЛОГ  5)

XIII ШАБЛОН ТАБЕЛЕ ЗА ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Напомена: шаблон табела представља основ који сваки понуђач може према својим потребама да коригује. Мора бити урађена двојезично на српском и енглеском језику